|  |  |
| --- | --- |
| Администрациямуниципального образованияТатаро-Каргалинский сельсоветСакмарского районаОренбургской областиПОСТАНОВЛЕНИЕот 04.03.2019 года № 35 -п с. Татарская Каргала |  |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**
**оценке эффективности муниципальных программ**
**администрации муниципального образования**

**Татаро-Каргалинский сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования **Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 07.11.2018 № 257-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Т.А.Хасанов

Приложение
к постановлению
от 04.03.2019 № 35 -п

**Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
администрации муниципального образования**

**Татаро-Каргалинский сельсовет
Сакмарского района Оренбургской области**

 **за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области за 2018 год** проведена главным специалистом **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования **Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 07.11.2018 № 257-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».
В 2018 году обеспечена реализация 9 муниципальных программ:

1. «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Татаро-Каргалинского сельского совета на 2015-2020 годы».
2. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»
3. «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 – 2020 годы»
4. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2014-2020 годы»
5. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017-2020 годы».
6. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы».
7. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2034 годы».
8. «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в 2018-2022 годах»

9. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на период 2017-2019 годы»
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2018 году составил 19456 тыс. руб.
По итогам 2018 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа исполнение программ запланированных на 2018 год признано эффективным.
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области** проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 10.11.2017 № 279-А на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.
В 2018 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 19456 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 19382 тыс. рублей или 99,6 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 – 2020 годы»

Цель программы – Сбалансированное комплексное развитие территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет. В состав программы входят четыре подпрограммы 1.«Муниципальное управление муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет»; 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Татаро-Каргалинский сельсовет»; 3. «ЖКХ и благоустройство территории МО Татаро-Каргалинский сельсовет»; 4. «Развитие сфер культуры и спорта МО Татаро-Каргалинский сельсовет» Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 99,9%. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 17627,8 тыс. руб., исполнение составило 17616,3 тыс. руб.
По данной программе проведены 10 мероприятий:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- совершенствование системы муниципального управления;
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
-предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

-осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО;

-совершенствование и развитие коммунального хозяйства;

-повышение качества и условий проживания граждан;

-создание условий для организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры детей и молодежи;

-развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 – 2020 годы» признана эффективной.

Программа «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Татаро-Каргалинского сельсовет на 2015-2020 годы».

Задачи программы: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния,
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности ; выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности; подготовка проектной документации по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров внутрипоселковых дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию внутрипоселковых дорог.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 71,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 1487,6 тыс. руб. по программе предусмотрено 2093,9 тыс. руб., исполнение составило 1425,1 тыс. руб. По данной программе проводилось 1 мероприятие;
- Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Татаро-Каргалинского сельсовет на 2015-2020 годы» за 2018 год признана эффективной.
Программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2015-2020 годы». Программа предусматривает следующие задачи :

|  |
| --- |
| -разработка местных нормативов градостроительного проектирования- разработка документации по планировке территории  |
| -обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 98,5 %. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 340,6 тыс. руб., предусмотрено программой 345 тыс. руб, исполнение составило 340,6 тыс. руб. По данной программе проводилось 3 мероприятия:
- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;
- Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;
- Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;
Анализ реализации Программы за 2018 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2015-2020 годы» за 2018 год признана эффективной.
Программы 1.«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017-2020 годы»; 2«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2034 годы»; 3 «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в 2018-2022 годах»; 4. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на период 2017-2019 годы» в 2018 году не финансировалась. Финансирование данных программ начнется с 2019 года.

 Финансирование программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2014-2020 годы» и программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы» в 2018 году не предусматривалось.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017-2020 годы» |
| Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
| 1 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие : Совершенствование системы муниципального управления |
| 2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | % | 19,6 | 25,1 | 19,03 | Оптимизация расходов |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 5 | степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| 6 | степень выполнения полномочий по предоставлению социальных выплат к пенсии за выслугу лет | % | 0 | 100 | 0 | Данный вид расходов носит заявительный характер |

|  |
| --- |
| Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций |
| 7 | доля расходов связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций в общем объеме расходов | % | 1,2 | 3,0 | 2,8 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017 – 2020 годы»Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования |
| 8 | наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 9 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма «ЖКХ и Благоустройство территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017-2020 годы»Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан |
| 9 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество высаженных деревьев | % | 0 | 100 | 0 |  |
| 11 | доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | % | 0,3 | 0,29 | 0,9 |  |
| 12 | количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | % | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | уровень благоустройства территории | % | 60 | 65 | 65 |  |
| Подпрограмма «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017 – 2020 годы».Мероприятие : Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта |
| 14 | количество проводимых массовых спортивных мероприятий | единиц | 1 | 2 | 2 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Развитие системы градорегулирования

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| 1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 12 | 12 | 12 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Татаро-Каргалинского сельского совета на 2015 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| 1.1.1 | Степень соответствия бюджетных затрат (соотношение фактического к плановому значению бюджетных затрат Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед |  | Меньше либо равно 1 | 0,96 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет на 2017-2020 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| 1. | Количество молодых семей , улучшивших жилищн условия | ед | 0 | 2 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| 1. | Степень соответствия бюджетных затрат (соотношение фактического к плановому значению бюджетных затрат  | ед | - | - |  |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2034 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет обеспеченных дошкольными учреждениями | % | - | - | - |  |
| 2. | Доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | - | - | - |  |
| 3. | Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования | % | - | - | - |  |
| 4. | Процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения | % | - | - | - |  |
| 5. | Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | - | - | - |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2019** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 99 | 98 | 98 |  |
| 2. | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 4. | Протяженность пешеходных дорожек | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 5. | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Код бюджетной классификации** |
| **ГРБС** | **ФКР** | **КЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници-пальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 17627,8 | 17627,8 | 17616,3 |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление МО Татаро-Каргалинский сельсовет  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 4485,0 | 4485,0 | 4474,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 195 | 0102 | 4210700000 | 736,4 | 736,4 | 736,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Совершенствование системы муниципального управления | 195 | 0104 | 4210100000 | 2969,4 | 2969,4 | 2958,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 195 | 1001 | 4210412000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | 195 | 01130106 | 421050000 | 572,5 | 572,5 | 572,5 |
| Основное мероприятие 1.5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195 | 0203 | 421050000 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Татаро-Каргалинский сельсовет  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 200,9 | 200,9 | 200,9 |
| Основное мероприятие2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО  | 195 | 0310 | 4220100000 | 200,9 | 200,9 | 200,9 |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий МО  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 9297,1 | 9297,1 | 9297,1 |
| Основное мероприятие3.1 | Совершенствование и развитие коммунального хозяйства  | 195 | 0502 | 4230100000 | 3643,1 | 3643,1 | 3643,1 |
| Основное мероприятие3.2 | Повышение качества и условий проживания граждан | 195 | 0503 | 4230200000 | 5654,0 | 5654,0 | 5654,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сфер культуры и спорта МО  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 3644,6 | 3644,6 | 3643,4 |
| Основное мероприятие4.1 | Создание условий для организации досуга жителей поселений и обеспечения услугами организации культуры детей и молодежи  | 195 | 0801 | 4240100000 | 2920,4 | 2920,4 | 2919,2 |
| Основное мероприятие4.2 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта  | 195 | 1102 | 4240200000 | 724,2 | 724,2 | 724,2 |
| Муниципальная программа | Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Татаро-Каргалинского сельсовета  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 1487,6 | 2093,9 | 1425,1 |
| Основное мероприятие1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения  | 195 | 0409 | 4000100000 | 1487,6 | 2093,9 | 1425,1 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 340,6 | 345,0 | 340,6 |
| Основное мероприятие1 | Разработка проектов , подготовка документов в сфере градостроительной деятельности  | 195 | 0412 | 4100100000 | 340,6 | 345,0 | 340,6 |