**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТАТАРО-КАРГАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**САКМАРСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                  №\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»**

В соответствии с Законом Оренбургской области от 18.12.2020 № 2556/716-VI-03 «Об областном бюджете на 2022 и плановый период 2023год и 2024 год» , постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2014г. №272-п «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» администрация МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».

2. Признать утратившим силу Постановление №273-п от 14.11.2018г, с изменениями от 12.04.2019г №58-п, от 15.11.2019г № 219-п, от 27.12.2019г. № 247-п, от 30.04.2020г. №53-п, от 13.11.2020г. №149-п, от 26.01.2021г. №12-п, от 27.10.2021г. №135-п.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на сайте муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет М.К. Саитов

**Приложение к постановлению**

**№\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_г.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | – | муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовета Сакмарского района Оренбургской области |
| Соисполнители программыУчастники программы | –-  | ОтсутствуютОтсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения , сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | – | Ремонт дорог общего пользования местного значения;-Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;-Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программыЭтапы и сроки реализациимуниципальной программы |  | -удельный вес протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;-доля протяженности сети уличного освещения на территории поселения;-удовлетворенность населения уровнем содержания дорог.Этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019-2024 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | – | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения и средств областного бюджета – 38594,705 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 29594,705 тыс.рублей: 2019 год – 6150,6 тыс. рублей;2020 год – 6043,90 тыс. рублей;2021 год – 6631,4 тыс. рублей;2022 год – 6399,73 тыс. рублей;2023 год – 6582,135 тыс. рублей;2024 год – 6786,94 тыс. рублейОбъем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета- 9000,0 тыс.рублей ,в том числе по годам:2019год- 1500,00 тыс.рублей2020год – 1500,00 тыс.рублей2021год – 1500,00 тыс.рублей2022год – 1500,00 тыс.рублей2023год – 1500,00 тыс.рублей2024год – 1500,00 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) |  |  современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования |

**Раздел 1.**

**Характеристика сферы реализации программ, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития*.***

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: -содержание автомобильной дороги; -ремонт внутри поселковой дороги; -капитальный ремонт автомобильной дороги; -реконструкция автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Татаро-Каргалинского сельского совета. Они связывают обширную территорию поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития поселения. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Татаро-Каргалинского сельского совета, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых дорог имеет важное значение для поселения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Татаро-Каргалинского сельского совета ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети внутрипоселковых дорог и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Стратегически важной задачей развития поселенческой сети внутрипоселковых автомобильных дорог Татаро-Каргалинского сельского совета является доведение технических параметров дорог, до нормативного уровня.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог Татаро-Каргалинского сельского совета позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети внутрипоселковых дорог и достичь запланированных в Программе величин показателей.

**Раздел 2.**

**Основные цели и задачи, сроки и этапы**

**реализации, целевые показатели Программы**

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения муниципального образования.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

Ремонт дорог общего пользования местного значения;

-Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния и содержание дорог в зимний и летний периоды;

-Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения.

Срок реализации Программы – 2019 – 2024 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

1.Удельный вес протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Фактическое значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

 У= Пр / Пд\*100, (%), где

У - удельный вес протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с,

Пр – протяженность отремонтированных автомобильных дорог,(км),

Пд - протяженность всех дорог местного значения поселения (км).

Значение показателя определяется ежегодно расчетным путем.

2. Доля протяженности сети уличного освещения на территории поселения:

Фактическое значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

 Од = П-ос / Пд \*100 (%), где

Од – уровень освещения автомобильных дорог;

П-ос – протяженность освещенных дорог, (км);

Пд - протяженность всех дорог местного значения поселения.

Значение показателя определяется ежегодно расчетным путем.

3.Удовлетворенность населения уровнем содержания дорог;

Фактическое значение данного показателя (индикатора) определяется по итогам года на основании количества обращений и жалоб населения подведомственной территории по вопросам качества содержания дорог.

Значение показателя принимаются:

- равными 1 при отсутствии жалоб в срок до 1 января года, следующего за отчетным;

- равными 0 при наличии жалобы более1шт в срок до 1 января, следующего за отчетным.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в следующих случаях:

- потеря информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения);

-изменение приоритетов политики в сфере управления финансами, муниципальным долгом;

-изменение законодательства Российской Федерации, Оренбургской области и правовых актов муниципального образования Сакмарский район, влияющих на расчет данных показателей.

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №1.1 к настоящей программе.

**Раздел 3**

**Характеристика основных мероприятий программы**

Включенные в программу основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач улично-дорожной сети муниципального образования.

Основных мероприятия программы:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения

1.1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

1.2 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

1.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

1.4 Уличное освещение;

1.5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (инициативное бюджетирование);

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 1,2.

План реализации основных мероприятий программы в 2022 году приведен в приложении N 1,4 к настоящей Программе.

**Раздел 4.**

 **Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения и средств областного бюджета – 38594,705 тыс. рублей,

 в том числе за счет средств бюджета поселения – 29594,705 тыс.рублей:

2019 год – 6150,6 тыс. рублей;

2020 год – 6043,90 тыс. рублей;

2021 год – 6631,4 тыс. рублей;

2022 год – 6399,73 тыс. рублей;

2023 год – 6582,135 тыс. рублей;

2024 год – 6786,94 тыс. рублей

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета- 9000,0 тыс.рублей ,в том числе по годам:

2019год- 1500,00 тыс.рублей

2020год – 1500,00 тыс.рублей

2021год – 1500,00 тыс.рублей

2022год – 1500,00 тыс.рублей

2023год – 1500,00 тыс.рублей

2024год – 1500,00 тыс.рублей

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 1,3 к настоящей Программе.

 Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**Приложение № 1,1**

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) программы**

Муниципальная программа «Развитиеи функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| 2019 год | 2020 год  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля фактически освещенных автомобильных дорог к общей протяженности | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 3. | Удовлетворенность населения уровнем содержания дорог | Да-1,нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Приложение № 1,2**

**Перечень**

**основных мероприятий Программы**

| № п/п | Номер и наименованиеосновного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствияне реализации основногомероприятия | Связь с показателями государственной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2019 год | 2024 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, увеличение протяженности и плотности сети автодорог общего пользования муниципального значения  | увеличение износа автомобильных дорог и несоответствие техническим требованиям, ухудшение общего состояния сети в период распутицы  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы  |
| 2. |  мероприятие1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2019 год | 2024 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, увеличение протяженности и плотности сети автодорог общего пользования муниципального значения  | увеличение износа автомобильных дорог и несоответствие техническим требованиям, ухудшение общего состояния сети в период распутицы  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы  |
| 3. |  мероприятие1.2 «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2019 год | 2024 год | развитие сети внутрипоселковых дорог и ее функционирования, улучшение качества жизни населения | ухудшение общего состояния сети в период распутицы  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы  |
| 4. |  мероприятие1.3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2019 год | 2024 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, увеличение протяженности и плотности сети автодорог общего пользования муниципального значения  | увеличение износа автомобильных дорог и несоответствие техническим требованиям, ухудшение общего состояния сети в период распутицы  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы  |
| 5. |  мероприятие1.4 «Уличное освещение» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2019 год | 2024 год | обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения. | увеличение износа автомобильных дорог и несоответствие техническим требованиям, ухудшение общего состояния сети в период распутицы  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы  |
| 6. |  мероприятие1.5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (инициативное бюджетирование)» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2019 год | 2024 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, увеличение протяженности и плотности сети автодорог общего пользования муниципального значения  | увеличение износа автомобильных дорог и несоответствие техническим требованиям, ухудшение общего состояния сети в период распутицы  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы  |

**Приложение №1.3**

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий**

**муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель**  |  |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 6150,6 | 6043,9 | 6631,4 | 6399,73 | 6582,135 | 6786,94 | 38087,705 |
|  |
|  |
| Основное мероприятие1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 6150,6 | 6043,9 | 6631,4 | 6399,73 | 6582,135 | 6786,94 | 38087,705 |
| мероприятие1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов**В том числе***1)Ремонт автомобильной дороги по**ул. Советская от дома №67 до дома № 101 с. Татарская* *Каргала**2) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. Ленина от дома 46 до дома 68* *с. Татарская**Каргала**3) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. Ленина 68-80* *с. Татарская**Каргала**4) Ремонт автомобильной дороги дороги по* *ул. М. Джалиля с. Татарская**Каргала**5) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. М. Джалиля* *с. Татарская**Каргала**6) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. М. Джалиля* *с. Татарская**Каргала* | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 603,6603,6 | 130,0130,0 | 762,2762,2 | 920,0920,0 | 920,0920,0 | 920,0920,0 | 4396,4603,6130,0902,8920,0920,0920,0 |
| мероприятие 1.2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 1277,6 | 1592,5 | 1477,9 | 764,53 | 846,935 | 951,74 | 6139,705 |
| мероприятие1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов **В том числе***1)Ремонт автомобильной дороги по**ул. Советская от дома №67 до дома № 101 с. Татарская Каргала**2) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. Ленина от дома 46 до 68* *с. Татарская**Каргала**3) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. Ленина от дома68 до дома 80* *с. Татарская**Каргала**4) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. М. Джалиля до ул.* *с. Татарская**Каргала**5) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. М. Джалиля* *с. Татарская**Каргала**6) Ремонт автомобильной дороги дороги по**ул. М. Джалиля* *с. Татарская**Каргала* | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 1546,41546,4 | 1546,41546,4 | 1515,21515,2 | 1515,21515,2 | 1515,21515,2 | 1515,21512,2 | 9153,61546,41546,41515,21515,21515,2 1512,2 |
| мероприятие 1.4 | Уличное освещение | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 2723,0 | 2775,0 | 2876,1 | 3200,0 | 3300,0 | 3400,0 | 18398,0 |

**Приложение №1,4**

**План**

**реализации муниципальной программы в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» на 2022год |
| 1 | Основное мероприятие1Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения  | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей | 6399,73 |
| 2 |  мероприятие1.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов **В том числе***1)Ремонт автомобильной дороги по**ул. М. Джалиля с. Татарская Каргала* | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей | 920,0**В том числе**920,0 |
| 3 |  мероприятие1.2.Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | поддержание, оценка надлежа­щего технического состояния безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования | 764,53 |
| 4 |  мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Ремонт автомобильной дороги с.Татарская Каргалапо ул. Ленина от дома №68 до дома № 80 | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей | 1515,2 |
| 5 |  мероприятие1.4.Уличное освещение | Администрация Татаро-Каргалинского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | освещение улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования | 3200,0 |